西安文理学院文件

西文理校发〔2018〕84号

西安文理学院

关于印发《采购项目立项论证管理办法》的

通  知

各部门、各学院：

为了进一步加强和规范我校采购项目立项的管理工作，我校制订了《西安文理学院采购项目立项论证管理办法》，经2018年9月12日校长办公会审议通过，现印发你们，请认真学习，遵照执行。

西安文理学院

2018年9月12日

西安文理学院采购项目立项论证管理办法

为了进一步加强和规范我校采购项目立项的管理工作，确保项目申报的必要性、科学性、合理性，防范“倾向性需求”造成的项目风险和资金、资源浪费，结合学校实际特制订本办法：

一、项目的论证范围

（一）货物、服务类项目

货物类项目是指各种形态和种类的物品，包括办公类通用设备、教学设备、实验室设备、电子及通信设备、网络设备、广播电视影像设备、灯光音响设备、文艺体育设备、家具用具等。

服务类项目是指除货物和工程以外的其他采购对象，包括印刷服务、会议及培训服务、展览服务、物业保安保洁服务、租赁服务、设计监理服务、中介服务、维修保养服务、广告宣传服务、文教卫生医疗体育服务等。

（二）工程类项目

工程类项目包括以下3类：

1.基本建设项目类，主要包括建筑物的新、改、扩建及其相关的装修、拆除、修缮工程等。

2.后勤维修类，主要包括水、电、气、暖、校园环境维护更新、绿化、养护工程及维修、特种设备（电梯、中央空调等）维修等。

3.校园网络建设及网络改造工程等。

二、项目的论证体制及职责

(一)、成立校、院（部门)两级项目论证组

1.校级项目论证组组长由学校招标采购管理领导小组组长担任，成员包括党政办、审计处、计划财务处、国有资产与实验室管理处、后勤管理处、基建处、相关职能部门及项目申报单位等部门负责人。

2.院（部门）级项目论证组组长由项目申报单位的分管校领导担任，成员包括项目申报单位负责人及项目内容涉及的相关职能部门负责人。

3.所有拟立项的采购申请经由院（部门）级项目论证组论证, 落实资金，将论证结果交校级项目论证组。校级项目论证组按照项目分类根据需要组织校级论证。

(二)凡纳入到学校年度预算的项目，按项目分类由以下职能部门分别组织论证:

1.国有资产与实验室管理处：负责通用办公设备、家具、教学实验仪器设备等项目的论证工作。

2.教务处：负责新建实验（实训）室项目的论证工作。

3.科研处：负责科研平台建设等项目的论证工作（包括教师个人科研项目）。

4.信息与现代教育技术中心：负责全校服务器、信息系统建设、校园网络建设及网络改造工程等项目的论证工作。

5.基建处：负责基本建设项目类的论证工作。

6.后勤管理处：负责水电气暖维修、特种设备（电梯、中央空调等）维修项目类的论证工作。

7.未纳入以上项目分类中的其他项目的论证，由学校招标采购管理领导小组组长指定相关部门负责该项目的论证工作。

（三）未纳入学校年度预算的项目按以下方式组织论证：

1.货物、服务类项目

（1）项目单位组织院（部门）级项目论证组，对拟立项的项目组进行论证、落实资金，将论证结果报校级项目论证组；

（2）校级项目论证组根据需要，组织相关职能部门进行校级论证；

（3）论证结束后由论证组将论证结果反馈各项目单位，项目单位到国资处办理项目立项手续。

2、工程类项目

(1)预算5万元（不含）以下工程类项目先由院（部门）级项目论证组组织论证、落实资金，再由国资处办理立项手续。

(2)预算5万元（含）以上工程类项目先由院（部门）级项目论证组组织论证、落实资金，再由分管基建的校领导组织校级论证,审计处进行预算审计，最后由国资处（基建处）办理立项手续。

3、重大的货物、服务和工程类项目论证、立项程序

对于资金需求较大、内容较为复杂、性质特殊，影响较大、关注度较高及学校认为确有必要的项目，除按照以上程序立项外，还应根据需要邀请校内（外）专家参加论证工作。

4、免于论证的项目

（1）由于自然灾害或不可抗拒的客观原因造成的急需采购的应急项目。

（2）预算30万元（不含）以下的应急工程项目由基建处提出，经分管基建工作的校领导审批，直接从服务供应商备用库中选择施工单位应急施工，报校招标采购管理领导小组办公室备案。

三、项目论证的要求

（一）、按照 “节约、高效、共享”的原则，在项目论证过程中，校、院（部门)两级项目论证组主要从以下几方面进行论证：

1.项目的必要性。论证申报项目是否必须立项或符合单位需求，是否符合学校发展需求；项目的内容（如设施设备、进口设备等）是否符合该需求。

2.项目的合理性。论证申报项目的设计、内容、建设条件、资金来源、资金性质、各项预算及编制标准、编制理由、计算方法等是否合理。

3.项目的完整性。论证项目的需求包括功能及对应的性能要求、规格、材质、附带配套的电脑、打印机、空调等设备及安装、维修服务要求是否完整。扩建项目需要说明理由及其与现有设备的配套情况等。

4.项目的预期效益。论证申报项目的使用率、预期效益等。

(二)、各单位应遵守“应编尽编”，“应采尽采”的原则，按计财处要求提前做好下一年度采购项目的预算编制工作，不得将项目化整为零或以其它任何方式规避招标采购。

（三）、为确保项目申报的必要性、科学性、规范性，防范“倾向性需求”造成的项目风险和资金、资源浪费，对于：

1、未纳入年度预算的项目要认真论证，全盘考量，尤其对于工程类项目，需进行实地勘察 。

2、免于论证的项目严格把关，不得以任何理由扩大免于论证项目的范围，必要时报校级论证组复核。

四、说明

本办法由国有资产与实验室管理处负责解释，本办法自发布之日起施行。

附件1

采购项目立项论证审签单

| 项目名称 |  | 项目单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请日期 |  | 项目负责人及联系方式 |  |
| 项目单位负责人意见： |  |  |  |
| 计财处意见： |  |  |  |
| 教务处意见： |  |  |  |
| 科研处意见： |  |  |  |
| 后勤管理处意见：（涉及用水用电气暖管道等项目） |  |  |  |
| 保卫处意见：（涉及消防安全项目） |  |  |  |
| 基建处意见：（涉及建筑、装修项目） |  |  |  |
| 信息与现代教育技术中心意见：（涉及服务器采购、网络改造项目） |  |  |  |
| 国有资产与实验室管理处意见： |  |  |  |

附件2

未纳入学校年度预算的项目论证、立项程序

需要在公共资源交易平台立项招标的工程类项目由基建处办理手续

项目单位到国有资产与实验室管理处办理采购立项手续

工程类项目在审计处进行预算审计

项目单位发起申请、落实资金，填写立项审签单并进行院（部门）级项目论证

项目单位将初次论证结果报送国有资产与实验室管理处

国有资产与实验室管理处组织校级论证

将论证结果反馈至项目单位

西安文理学院党政办公室                 2018年10月30日印发